Proposta Técnica: Do Ticket ao Pull Request, Agente de Engenharia de Software

# CABEÇALHO

Grupo: Tema 7 – G7

Integrantes e papéis: Rodrigo Forcinito Cruz (Backend e Infraestrutura), Giovana de Jesus Oliveira (IA e Avaliação; co-responsável por Dados e Qualidade), Daniel Cosme de Santana (Produto e Interface; co-responsável por Dados e Qualidade)

Repositório: http://github.com/Grupo7UniAnchieta.

# 1 PROBLEMA

Agentes de IA que tentam resolver issues de software de forma autônoma costumam falhar por três razões: não sabem quando parar e pedir ajuda humana, entram em loops de correção sem progresso e consomem tokens sem limite definido. Em ambientes de desenvolvimento, um PR gerado com esses problemas gera mais trabalho de revisão do que economia de tempo.

Pergunta de pesquisa: um grafo multiagente com limites explícitos (iterações, orçamento e detecção de repetição) resolve mais issues, com menor custo por issue, do que uma única chamada ao mesmo modelo?

Objetivo geral: construir um sistema que recebe uma issue, planeja a solução, escreve código e testes, executa a integração contínua e abre um pull request, sem intervenção humana nos casos dentro do escopo.

Escopo: issues pequenas em Python, com testes de aceitação escritos antes da execução, em um repositório de teste controlado pelo grupo.

Fora do escopo: repositórios grandes, issues ambíguas e qualquer serviço pago.

# 2 ARQUITETURA

O sistema é um grafo com estado, implementado em LangGraph, com os nós:

Planejador: lê a issue e o contexto do repositório e produz um plano com os arquivos a alterar e os critérios de aceitação.

Programador: gera o diff em uma cópia isolada do repositório, dentro de um container Docker.

Testador: executa pytest com os testes de aceitação da issue e devolve a saída de erro ao programador.

Revisor: verifica escopo (o diff não pode tocar arquivos fora do plano) e estilo antes de abrir o PR pela GitHub API.

Escalonamento humano: recebe a issue quando um limite é atingido.

Controles contra loops e custo:

Máximo de 5 iterações do laço programador–testador.

Orçamento fixo de tokens e de tempo por issue, interrompido ao estouro.

Detecção de repetição: se o diff ou o erro se repetir entre duas iterações, o caso é escalonado.

Detecção de escopo: diffs fora do plano são rejeitados.

Modelo: Qwen2.5-Coder 7B (código aberto), executado localmente com Ollama. Hardware de referência: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz e RAM 8,0GB DDR3 sem GPU.

Ambiente: Docker Compose sobe a aplicação com um comando. A CI (GitHub Actions) roda testes e lint a cada PR.

# 3 MÉTRICAS DE SUCESSO

As métricas foram definidas antes do desenvolvimento. O conjunto de avaliação de 20 issues, com testes de aceitação escritos antes da execução, será separado do conjunto usado para ajustar prompts.

| Métrica | Como será medida | Critério de sucesso |
| --- | --- | --- |
| Taxa de resolução | Issues cujos testes de aceitação passam, sobre 20 | Supera o baseline |
| Patches que passam na suíte do projeto | Execução da suíte completa após cada patch | Meta definida pelo grupo após a primeira rodada de testes, registrada no README |
| Tokens e tempo por issue | Contagem nos logs | Menor custo que o baseline, com taxa de resolução igual ou superior |
| Categorias de falha | Análise manual dos casos não resolvidos | Todas as falhas classificadas (entendeu mal o pedido, quebrou outro teste, travou em loop) |
| Limite aplicado | Logs com contagem de passos e tokens | Nenhuma issue ultrapassa o limite definido |

Baseline: o mesmo modelo, com uma única chamada que recebe a issue e gera o diff, sem o grafo nem os controles.

# 4 PLANO DE TRABALHO

| Período | Entrega | Responsável principal |
| --- | --- | --- |
| 19/10 a 24/10 | Proposta técnica, repositório, CI com um teste, PROMPTS.md inicial, Ollama com modelo testado | Todos; Rodrigo para CI e Docker |
| 25/10 a 07/11 | Protótipo ponta a ponta: planejador, programador e testador, com Docker | Giovana (grafo); Rodrigo (Docker) |
| 08/11 a 14/11 | MVP: 10 issues resolvidas com PRs; introdução, referencial e metodologia da pesquisa | Giovana (agentes); Daniel (pesquisa); Daniel e Giovana (issues de teste) |
| 15/11 a 21/11 | Avaliação das 20 issues, documentação técnica, evidências e rascunho completo da pesquisa | Giovana e Daniel (métricas); Rodrigo (documentação técnica) |
| 22/11 a 28/11 | Congelamento de funcionalidades e demonstração em aula | Todos |
| 30/11 a 02/12 | Tag v1.0 e envio final | Todos |

# 5 RISCOS E MITIGAÇÃO

Modelo local com desempenho fraco: testar dois modelos de código antes de fixar a arquitetura.

Hardware limitado: definir o maior modelo que roda na máquina do grupo e documentar o limite.

Prazo do MVP: priorizar issues pequenas e de testes claros.

Falsos sucessos: um PR só é considerado resolvido se os testes de aceitação passam na execução real.

LGPD e custo zero: apenas modelos locais, repositório de teste próprio e nenhum dado pessoal em prompts ou logs.

# 6 REFERÊNCIAS

- DANTAS, Júlio César da S.; ARANHA, Eduardo Henrique da Silva. Sistema multiagente para a geração automática de questões de programação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE), 2025. Anais estendidos [...]. [S.l.]: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/cbie_estendido/article/view/38945. Acesso em: 19 out. 2026.

- DOCKER. Docker documentation. Disponível em: https://docs.docker.com/. Acesso em: 19 out. 2026.

- GITHUB. Documentação do GitHub. Disponível em: https://docs.github.com/pt. Acesso em: 21 out. 2026.

- JIMENEZ, Carlos E. et al. SWE-bench: can language models resolve real-world GitHub issues? arXiv:2310.06770, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2310.06770. Acesso em: 20 out. 2026.

- LANGCHAIN. LangGraph overview. Disponível em: https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview. Acesso em: 21 out. 2026.

- OLLAMA. Ollama documentation. Disponível em: https://docs.ollama.com/. Acesso em: 20 out. 2026.

- PYTEST. pytest documentation. Disponível em: https://docs.pytest.org/. Acesso em: 21 out. 2026.